## Slide 1
    개발팀 향후 계획 보고서
    류창선
20250724

## Slide 2
목차
1. 문서화
2. 관리
3. 개선
4. 성장

## Slide 3
1. 문서화
주제 | As-Is | To-be | 이유
1) 뱅클 개발팀 소개서 | 존재하지 않음 | 제작 | 신규 입사 시 개발팀 문화(진행 중 프로젝트, 개발 프로세스, 협업 방식 등)를 공유하기 위해
2) 저장소별 개발 세팅 가이드라인 | 일부 존재 | 모든 저장소 개발 세팅 가이드라인 추가 | 개발 세팅 시 검색 및 강의 수강 등으로 소모하는 시간을 줄이기 위해
3) 개발 산출물 | 일부 존재 | 제작 | 지속적인 유지 보수 작업을 효율적으로 하기 위해
4) Git 사용법 | 존재하지 않음 | 제작 | 형상 관리로 동료들과 효율적으로 협업하고, 장애 발생 시 개발 내역을 추적하여 신속히 롤백하기 위해
5) 버그 리포트 | 존재 | 고도화 | 장애 해결에만 그치지 않고, 장애 원인 파악과 다양한 시도 방법, 그리고 해결방법까지 기록으로 남겨 회사 자산으로 삼기 위해

## Slide 4
2. 관리
주제 | As-Is | To-be | 이유
1) 서버 권한 | Root 계정만 존재 | IAM 계정 생성 및 할당 | Root 계정의 경우, 모든 권한을 가지며 탈취 시 복구하기 어렵기 때문에 선택적 권한 부여가 가능한 IAM 계정으로 서버 관리를 진행하기 위해
2) 서비스 배포 | 일정하지 않은 배포 날짜 | 정기 배포 및 긴급 배포 프로세스 도입 | 무분별한 배포를 지양하고, 배포 행위 자체를 안정적으로 관리하기 위해
3) 서비스 버전 | 존재하지 않음 | 시맨틱 버저닝 도입 | 배포 시 무엇이 개발되었는지 전사에 알리고, 지속적인 유지 보수에 도움이 되는 릴리즈 노트를 만들기 위해
4) Gitlab 통합 | 개발 / 운영 분할 | 저장소 통합 | 개발계 기 반영된 소스 코드를 운영계에 수동적으로 반영하면서 누락, 덮어쓰기와 같은 휴먼 에러를 방지하기 위해
5) Gitlab CI/CD 구축 | Gitlab - Jenkins 이원화 | Gitlab으로 통합 개발계 자동 배포 운영계 수동 배포 | 분산된 배포 프로세스를 통합 관리하고, 수동 배포가 불필요한 개발계 배포 시스템을 바꾸기 위해

## Slide 5
3. 개선
주제 | As-Is | To-be | 이유
1) DB 데이터 암호화 | 미적용 | 적용 | 개인정보, 각종 비밀번호 등 데이터베이스에 저장된 데이터를 암호화하여 보호하기 위해
2) 어드민 조회 탭 분리 | 하나의 소스 코드 | 탭별 소스 코드 분리 | 9천 줄이 넘는 소스 코드를 유지 보수하는 것은 불가능에 가깝기 때문
3) Gitlab MR 템플릿 및 라벨 설정 | 미설정 | 설정 | 소스 코드 리뷰와 소스 코드 병합을 효율적으로 하기 위해

## Slide 6
4. 성장
주제 | As-Is | To-be | 이유
1) 코드 리뷰 | 일부 진행 | 전체 진행 | 최소 2인 이상의 검증을 통해서 결함 분석, 프로그래밍 능력 향상에 도움이 되기 위해
2) 개발 스터디 | 미진행 | 진행 | 기술 트렌드 학습과 기술 전문성 유지를 위해
3) RSS 피드 연동 | 미연동 | 연동 | 기술 트렌드 학습과 기술 전문성 유지를 위해

## Slide 7
    Fin.